| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Myguest | Acta No 5 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 05/06/26 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 15:30 Fin: 16:30 |
|  | Lugar: Duoc Uc Alonso Ovalle |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Camilo Alarcon | Analista Gestion/Frontend | Camii.alarcon@duocuc.cl |
| 2 | Jesica Moya | Directora escuela de gastronomía | jmoya@duoc.cl |
| 3 | Diego Benavides | Analista Frontend | di.benavidesa@duocuc.cl |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Interfaz de Usuario y Experiencia (UI/UX) |
| 2 | Sitio Responsivo |
| 3 | Módulos de facturación, proveedores, mermas y compras |
| 4 | Modificaciones |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión del 05 de junio, el equipo presentó los avances del frontend y backend de My Guest v2.0, donde los apartados principales fueron la integración de 4 nuevos modulos, compras, facturación, proveedores, mermas. Nueva interfaz visual en la integración responsiva, el sitio web se adapta a los distintos dispositivos (móvil, tableta, computadora), se hacen prueba de botones y manejo de la interfaz en conjunto con jessica, se verifica el sistema de logeo y control de datos, se toman requerimientos de modificación en el apartado de compras y facturación, cuáles serán vistos. Se conversa con el equipo la migración del sistema a hosting web utilizando Railway para gestión de backend, Versel para montaje de frontend y supabase para conexión con el sistema de datos. Se señala faltante el finalizar 2 modulos restantes, reportes y recetario. Se hace entrega de documentos de parte de Jessica para comenzar la integración de la IA.

Observaciones. 2 de los integrantes no participaron de la reunión, pero están al tanto de la información, y se entrega la carga de trabajo a cada uno, la reunión se llevó a cabo con la participación de diego a través de llamada, donde se presentó el sistema funcionando de manera remota al igual que la reunión pasada.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Personalización | Diego/Camilo | 2 dias |  |
| 2 | Integración backend modulo reportes y recetario | Claudio/Nibaldo | 4 dias |  |
| 3 | Migracion del sistema | Claudio/Camilo | 3 dias |  |
| 4 | Documentación técnica y Planificacion de sprint | Camilo/Nibaldo | 2 dias |  |
| 5 | Planificacion nuevos modulos | Camilo/Diego | 2 dias |  |
| 6 | Generar commits con documentación y nueva carga de datos | Todos | 1 semana |  |