| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Myguest | Acta No 6 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 12/06/2026 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 15:30 Fin: 16:30 |
|  | Lugar: Duoc Uc |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Camilo | Analista Gestion/Frontend |  |
| 2 | Jesica Moya | Directora escuela de gastronomía |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Se enseña sitio web desde dispositivo móvil y computadora personal |
| 2 | Entrega de credenciales para el sitio |
| 3 | Revision de sistema |
| 4 | Busqueda de errores y correcciones programadas |
| 5 | Check de cruce |
| 6 | Verificacion y testeo de modulos unitariamente. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión del 12 de junio, el equipo presenta avances del proyecto, se terminan todos los módulos, agregando asi los últimos 2 recetas y reportes, los cuales entregan información con respecto a lo solicitado. Por otra parte, se le muestra a Jessica la migración del sistema a web, donde se le entregan credenciales para su acceso, donde bien podrá ver actualizaciones futuras del sistema en vivo. Se hacen distintas pruebas de sistema para ver el funcionamiento cabe señalar que el proceso de migración altero algunos datos, a la cual se están gestionando esos bugg´s cuales serán trabajados con el equipo. Tomamos apuntes de estos: - Error en carga académica fetch 202 (conexión) y agregar el seleccionar código de asignatura. - Recetario debe estar agrupado por secciones no tener todos los datos expuestos. - Verificar apartado de reporte para realizar pruebas. - Orden de compra no tiene para asociar productos por ende hay que hacerlo manual, ver la posibilidad de importar desde un Excel (respetando columnas de datos) o buscar otra manera más amigable de asociar. - Productos como huevos u otros se muestran en valor 0,1 corregir. - Filtros y búsqueda, asociar a productos por orden no que contengan. - Apartado de devoluciones muestra signo peso, pero no valor si no cantidad (corregir). - En usuarios hay algunos usuarios que el sistema no permite eliminarlos (verificar). - En Nueva programación que diga código de curso, sección y asignatura. - Registrar productos nuevos tiene error fetch 202 (conexión). - Apartado de mermas no muestra el valor en perdida. Para la próxima reunión se espera la entrega del sistema con integración de IA para sus primeras pruebas.

Observaciones. 3 de los integrantes no participaron de la reunión, pero están al tanto de la información, y se entrega la carga de trabajo a cada uno.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Verificar Funcionalidades | Todos | 1 semana |  |
| 2 | Integracion de la IA | Claudio / Camilo / Nibaldo | 2 semana |  |
| 3 | Termino de Casos de Usos y agregar nuevos conceptos | Diego Benitez | 1 semana |  |
| 4 | Correcciones generales | Todos | 1 semana |  |