Portafolio de Título

Informe de Estado de Avance 3

Sistema de Gestión Logístico “MyGuest” v2.0

Analista Progamador— DuocUC

Integrantes

Camilo Ignacio (Cirawx) — Frontend

Claudio Molina (ClaudioMolina27) — Backend y Base de Datos

Nibaldo Araya (NibScript) — Backend y Documentación

Diego Benavides (gatozz) — Frontend

Junio 2026

# Índice

Índice	2

Introducción	4

Desarrollo — Evaluación Parcial 1	4

Contexto y Diagnóstico	4

Problema u Oportunidad	4

Causas y Efectos	4

Modelo de Solución	4

Análisis de Mercado	4

Definición del Proyecto	5

Objetivo General	5

Objetivos Específicos	5

Alcance	5

Límites del Proyecto	5

Entregables	5

Supuestos y Restricciones	6

Planificación	6

Definición Tecnológica	6

Conceptualización	6

Propósito de la Solución	6

Atributos de Calidad	6

Metodología (Planificación Inicial)	7

Desarrollo — Evaluación Parcial 2	8

Módulos del Sistema Implementados	8

Sistema de Roles y Permisos	8

Metodología de Trabajo (Ejecución Real)	9

Desarrollo — Evaluación Parcial 3	10

1. Plan de Pruebas	10

2. Base de Datos de Pruebas	11

3. Resultados de las Pruebas de Validación	11

4. Evidencia de Copias de Configuración	12

5. Documento de Aceptación de Cliente y Docente Guía	12

6. Mejoras Aplicadas	12

7. Conclusión	13

8. Lecciones Aprendidas	13

# Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Estado de Avance 3 del proyecto de título “Sistema de Gestión Logístico MyGuest v2.0”, desarrollado para la Carrera de Gastronomía de DuocUC. Este informe consolida el trabajo realizado en las evaluaciones parciales 1 y 2, e incorpora los antecedentes correspondientes a la fase de cierre del proyecto: plan de pruebas, evidencia de validación de componentes, mejoras aplicadas según resultados de las pruebas, y las conclusiones y lecciones aprendidas del equipo de desarrollo.

MyGuest v2.0 es una plataforma web que centraliza la gestión de inventario, proveedores, compras, facturación, programación académica de talleres, mermas, devoluciones, recetario y reportes para la operación de bodega y academia de la carrera, incorporando un módulo de extracción inteligente de datos de facturas mediante inteligencia artificial.

# Desarrollo — Evaluación Parcial 1

A continuación se presenta el contenido desarrollado en la primera evaluación parcial del proyecto, correspondiente a la etapa de levantamiento, diagnóstico y planificación inicial.

## Contexto y Diagnóstico

### Problema u Oportunidad

La versión anterior del sistema (v1.4) evidenció una brecha crítica entre el desarrollo técnico y la realidad operativa del taller gastronómico. Esto generaba un proceso de registro de datos ineficiente, alta opacidad financiera y propensión al error humano en el ingreso de información. El entorno exige gestionar un catálogo extenso de productos, coordinar insumos para múltiples clases semestrales en distintas secciones, y anticipar compras con semanas de antelación.

### Causas y Efectos

- Causas: ingreso manual de facturas y documentos, falta de homologación automatizada de proveedores frente al catálogo interno, y desconexión entre la planificación académica y el inventario en tiempo real.

- Efectos: riesgo de pérdida o caducidad de insumos (mermas), discrepancias entre lo comprado y lo facturado, y dificultad para calcular el costo real por alumno o clase.

### Modelo de Solución

Implementar una plataforma web estructurada en módulos interconectados, donde uno de los componentes centrales es un módulo de Ingesta Inteligente que automatiza la extracción de datos de facturas mediante inteligencia artificial, complementado con un sistema de roles y permisos que asegura accesos diferenciados según la función de cada usuario.

## Análisis de Mercado

Las escuelas de gastronomía suelen depender de ERPs genéricos o planillas de cálculo, los cuales no están optimizados para el ciclo de vida de recetas dinámicas (escandallos) ni para la homologación automática de insumos con nombres dispares de proveedores. La tendencia tecnológica apunta a la automatización mediante OCR e IA para la extracción y validación de documentos.

| Característica | ERP Genérico | Planillas Manuales (v1.4) | MyGuest v2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de recetas (escandallos) | Complejo / requiere add-ons | Manual / propenso a error | Automatizado y escalable por N° de alumnos |
| Ingesta de facturas | Digitación manual | Digitación manual | Extracción asistida por IA con respaldo OCR |
| Homologación de insumos | Manual | Manual | Búsqueda y asociación asistida al catálogo interno |
| Trazabilidad de stock | General / financiera | Difícil seguimiento | Trazable a su origen (factura, taller, merma, devolución) |

## Definición del Proyecto

### Objetivo General

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Logística MyGuest v2.0 para centralizar el control de inventario, compras, facturación y programación académica, automatizando la extracción de datos de facturas mediante inteligencia artificial y asegurando trazabilidad en cada movimiento de stock.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar un módulo de Ingesta Inteligente capaz de extraer datos de facturas mediante un motor de IA, con una interfaz de validación visual del documento.

- Implementar un módulo Académico que conecte la programación de talleres con el descuento automático de stock al registrar su ejecución.

- Incorporar un sistema de roles y permisos diferenciados según la función de cada usuario dentro de la operación.

## Alcance

### Límites del Proyecto

El desarrollo contempló la creación de 11 módulos: Dashboard, Usuarios, Académico, Inventario, Proveedores, Compras, Facturación, Ingesta Inteligente, Mermas, Devoluciones, Reportes y Recetario.

### Entregables

- Plataforma web funcional con los 11 módulos integrados.

- Módulo de extracción de datos de facturas mediante IA (Gemini) con respaldo OCR (Tesseract).

- Base de datos relacional con triggers automáticos de sincronización de stock.

- Dashboard con indicadores de stock crítico y reportes filtrables por período.

### Supuestos y Restricciones

- Los proveedores emiten facturas en formatos legibles (físicos digitalizados o PDF).

- El sistema debe permitir distintos niveles de acceso según el rol del usuario (Administrador, Docente, Bodeguero).

## Planificación

La planificación inicial se estructuró en cuatro fases principales:

| Fase | Tareas Principales | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Levantamiento de requisitos, diseño de base de datos y matriz de roles. | Equipo completo |
| Desarrollo (Core) | Módulos de Usuarios, Inventario, Académico y Proveedores. | Frontend / Backend |
| Desarrollo (Avanzado) | Facturación, Compras, Mermas, Devoluciones, Recetario, Reportes. | Frontend / Backend |
| Cierre | Módulo de Ingesta Inteligente, sistema de permisos por rol, pruebas y despliegue. | Equipo completo |

## Definición Tecnológica

La definición tecnológica inicial propuso Python para backend e IA, un framework reactivo para frontend y una base de datos relacional. Esta definición se mantuvo y concretó en las siguientes tecnologías específicas durante el desarrollo:

- Backend: Python 3.11 con FastAPI y SQLAlchemy 2.0 (async).

- Frontend: React 18 con Vite y Zustand para manejo de estado.

- Base de datos: PostgreSQL, con Docker para desarrollo local y Supabase como motor gestionado en producción.

## Conceptualización

### Propósito de la Solución

Otorgar control centralizado sobre el inventario, los costos y la ejecución académica, reduciendo el trabajo manual de registro y mejorando la trazabilidad de cada movimiento de stock.

### Atributos de Calidad

- Seguridad: autenticación mediante JWT y contraseñas hasheadas con bcrypt.

- Trazabilidad: cada movimiento de stock queda vinculado a su origen (factura, taller, merma o devolución) y al usuario que lo generó.

- Automatización: actualización de stock mediante triggers de base de datos, sin intervención manual.

## Metodología (Planificación Inicial)

En la planificación inicial del proyecto se propuso el uso de una metodología ágil tipo Scrum, dado que el sistema se estructuraba en módulos claramente delimitados que permitirían liberar valor funcional por fases. Esta propuesta fue ajustada durante la ejecución real del proyecto, como se detalla en la sección de Metodología de la Evaluación Parcial 2.

# Desarrollo — Evaluación Parcial 2

Esta sección presenta el desarrollo correspondiente a la segunda evaluación parcial, en la que se concretó la construcción de los módulos del sistema y se ajustó la metodología de trabajo respecto a lo planificado inicialmente.

## Módulos del Sistema Implementados

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Dashboard | Vista general con indicadores clave, alertas de stock crítico y gráfico de productos con menor stock. |
| Usuarios | Gestión de cuentas, roles y reemplazo masivo de docente en talleres asignados. |
| Académico | Programación de asignaturas, programación de talleres y registro de ejecución con consumo de insumos. |
| Inventario | Catálogo de productos, control de stock por categoría, alertas de stock mínimo. |
| Proveedores | Directorio de proveedores y gestión de familias de productos asociadas. |
| Compras | Órdenes de compra con seguimiento de estado. |
| Facturación | Registro de facturas de mercadería, manual o mediante Ingesta Inteligente. |
| Ingesta Inteligente | Extracción automática de datos de facturas mediante IA, con respaldo OCR. |
| Mermas | Registro de pérdidas de producto con motivo y cálculo de valor de la pérdida. |
| Devoluciones | Registro de insumos sobrantes devueltos tras la ejecución de un taller. |
| Reportes | Reportes de stock, consumo, facturación, mermas/devoluciones y costos por asignatura. |
| Recetario | Consulta de recetas, verificación de disponibilidad de stock y escalado por N° de alumnos. |

## Sistema de Roles y Permisos

Se definieron cuatro roles, cada uno con permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar configurados de forma independiente por módulo:

| Rol | Enfoque |
| --- | --- |
| Administrador TI | Acceso total al sistema. |
| Administrador de Carrera | Acceso total al sistema (mismo nivel que Administrador TI). |
| Docente | Visualiza inventario y recetario; registra mermas y devoluciones de sus talleres; gestiona la ejecución de sus propios talleres. |
| Bodeguero | Gestiona inventario, proveedores, compras y facturación; sin acceso al módulo académico. |

## Metodología de Trabajo (Ejecución Real)

A diferencia de la metodología Scrum propuesta en la planificación inicial, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo utilizando Kanban como metodología de gestión, con un flujo continuo de trabajo gestionado mediante reuniones periódicas del equipo, sin el uso de una herramienta digital de tablero dedicada.

El equipo trabajó sin asignación de roles formales de metodología (no hubo Scrum Master ni Product Owner designado); las decisiones técnicas y de priorización se tomaron de forma colaborativa entre los integrantes según su área de aporte.

Se realizaron reuniones de seguimiento con el cliente (Carrera de Gastronomía) cada 1 a 2 semanas, en las que se mostraban los módulos y funcionalidades completados hasta esa fecha, recogiendo retroalimentación que se incorporaba directamente en las siguientes iteraciones de desarrollo. Este ciclo corto de retroalimentación permitió detectar y corregir tempranamente desajustes entre lo desarrollado y las necesidades reales de la operación de bodega y academia.

# Desarrollo — Evaluación Parcial 3

## 1. Plan de Pruebas

El siguiente plan de pruebas fue diseñado para validar el correcto funcionamiento de los módulos críticos del sistema, abordando tanto las funcionalidades de negocio como el sistema de permisos por rol. Cada caso fue ejecutado contra el entorno de desarrollo local antes de su validación final.

| Módulo | Funcionalidad a Comprobar | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Login con credenciales válidas por rol (Administrador, Docente, Bodeguero). | Acceso concedido, token JWT generado, redirección al Dashboard. |
| Autenticación | Persistencia de sesión tras recargar la página. | El usuario y sus permisos se mantienen sin perderse. |
| Permisos por rol | Visualización del menú lateral según el rol del usuario. | Solo se muestran los módulos permitidos para ese rol. |
| Permisos por rol | Acceso directo por URL a un módulo sin permiso de visualización. | Redirección automática al Dashboard. |
| Inventario | Creación de un nuevo producto. | Producto creado y visible en el listado sin errores. |
| Inventario | Edición de un producto existente. | Cambios guardados y reflejados correctamente en la tabla. |
| Inventario | Filtro y agrupación de productos por categoría. | Lista filtrada y agrupada correctamente según la categoría seleccionada. |
| Inventario | Paginación de la lista de productos (25 por página). | Navegación entre páginas sin pérdida ni duplicación de datos. |
| Académico | Creación de una programación de asignatura. | Programación visible en la pestaña correspondiente. |
| Académico | Programación de un taller con docente asignado. | Taller creado y vinculado correctamente a la programación existente. |
| Académico | Reemplazo de docente en todos sus talleres asignados. | Talleres reasignados correctamente al nuevo docente seleccionado. |
| Usuarios | Eliminación de un usuario sin dependencias asociadas. | Usuario eliminado correctamente del sistema. |
| Usuarios | Eliminación de un usuario con ejecuciones de taller asociadas. | El sistema bloquea la eliminación e informa la razón al usuario. |
| Facturación | Creación de una factura con productos asociados. | Factura creada y stock actualizado automáticamente. |
| Mermas | Registro de una merma y cálculo de su valor. | Valor de la pérdida calculado correctamente (cantidad × precio unitario). |
| Devoluciones | Eliminación de un registro de devolución. | Registro eliminado correctamente sin errores del servidor. |
| Dashboard | Visualización del gráfico de productos con menor stock. | Top 10 productos mostrados, con colores diferenciados según stock crítico. |
| Recetario | Verificación de disponibilidad de stock para una receta. | Indicador correcto de receta ejecutable o no ejecutable según el stock disponible. |

## 2. Base de Datos de Pruebas

Las pruebas se ejecutaron sobre una instancia de PostgreSQL 16 desplegada localmente mediante Docker, independiente de la base de datos de producción alojada en Supabase. Esta separación permitió ejecutar pruebas destructivas (creación, modificación y eliminación de registros) sin riesgo de afectar datos reales.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Motor | PostgreSQL 16 |
| Entorno | Contenedor Docker (postgres_talleres) |
| Base de datos | talleres |
| Usuario de prueba (Administrador) | admin@duoc.cl |
| Usuario de prueba (Docente) | docente@profesor.duoc.cl |
| Usuario de prueba (Bodeguero) | bodeguero@duoc.cl |

Los usuarios de prueba para los roles de Docente y Bodeguero fueron creados específicamente para validar el comportamiento del sistema de permisos en cada uno de los flujos definidos en el plan de pruebas.

## 3. Resultados de las Pruebas de Validación

Se aplicaron pruebas de validación a los componentes descritos en el plan de pruebas, evaluando funcionalidad, manejo de errores y comportamiento del sistema de permisos. Todos los casos de prueba definidos fueron ejecutados satisfactoriamente, alcanzando el resultado esperado tras la corrección de los hallazgos detectados durante la ejecución (ver sección de Mejoras Aplicadas).

| N° | Caso de Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login por rol y persistencia de sesión | Conforme |
| 2 | Visualización de menú y bloqueo de rutas por rol | Conforme |
| 3 | CRUD de productos en Inventario | Conforme |
| 4 | Filtro, agrupación y paginación en Inventario | Conforme |
| 5 | Flujo completo de programación académica y reemplazo de docente | Conforme |
| 6 | Eliminación de usuarios con y sin dependencias | Conforme |
| 7 | Creación de factura y actualización automática de stock | Conforme |
| 8 | Registro de mermas con cálculo de valor | Conforme |
| 9 | Eliminación de registros de devolución | Conforme |
| 10 | Visualización del gráfico de stock crítico en Dashboard | Conforme |
| 11 | Verificación de disponibilidad de stock en Recetario | Conforme |

## 4. Evidencia de Copias de Configuración

Conforme a lo solicitado en entregas anteriores, se mantiene evidencia de las configuraciones utilizadas para el desarrollo y despliegue del sistema:

- Plantilla de variables de entorno del backend (.env), documentada en el Manual de Instalación y Despliegue del proyecto, sin exponer valores sensibles.

- Configuración de variables de entorno en los servicios de despliegue (Railway y Vercel), documentada con el detalle de cada variable requerida.

- Archivo de dependencias del backend (requirements.txt) versionado en el repositorio, actualizado en cada incorporación de nuevas funcionalidades.

- Historial de control de versiones completo disponible en el repositorio Git del proyecto (github.com/Cirawx/Myguest), con commits que documentan cada cambio realizado.

## 5. Documento de Aceptación de Cliente y Docente Guía

La validación de los avances del proyecto se realizó mediante reuniones de seguimiento presenciales con el cliente (Carrera de Gastronomía) y el docente guía, en una frecuencia de 1 a 2 semanas durante todo el desarrollo. Dicha validación fue de carácter verbal e informal en cada instancia de seguimiento; el proyecto no cuenta con un documento formal de aceptación firmado independiente de las actas de reunión, las cuales se encuentran disponibles en la carpeta de Documentación del repositorio del proyecto.

## 6. Mejoras Aplicadas

Como resultado de la ejecución del plan de pruebas, se identificaron y corrigieron los siguientes hallazgos antes del cierre del proyecto:

- Corrección de referencias a URLs de API que no se adaptaban correctamente entre el entorno de desarrollo local y el entorno de producción.

- Corrección de la persistencia de los datos del usuario autenticado, que se perdían al recargar la página, afectando la visualización del menú según el rol.

- Implementación de un endpoint en el backend para la eliminación de registros de devoluciones, que no se encontraba disponible.

- Corrección de validaciones que impedían la edición de productos tras la migración del sistema de familias a categorías de producto.

- Ajuste de la lógica de búsqueda de productos para priorizar coincidencias que comienzan con el texto buscado.

- Incorporación de la funcionalidad de reemplazo masivo de docente en talleres asignados, agregada a solicitud del cliente durante una reunión de seguimiento.

- Incorporación del cálculo de valor monetario de la pérdida en el módulo de Mermas, agregado a solicitud del cliente.

## 7. Conclusión

El desarrollo del proyecto MyGuest v2.0 permitió implementar una plataforma funcional que centraliza la gestión logística de la Carrera de Gastronomía, abordando las problemáticas identificadas en el diagnóstico inicial: opacidad en el control de inventario, digitación manual de facturas y desconexión entre la planificación académica y el consumo real de insumos.

Los 11 módulos planteados fueron completados e integrados exitosamente, incorporando además un sistema de permisos por rol que no formaba parte del alcance original y que surgió como una necesidad identificada durante el desarrollo, a partir de la retroalimentación constante con el cliente. El proceso de pruebas aplicado validó el correcto funcionamiento de los flujos críticos del sistema, permitiendo corregir oportunamente los hallazgos detectados antes del cierre del proyecto.

## 8. Lecciones Aprendidas

- La retroalimentación frecuente con el cliente (cada 1 a 2 semanas) permitió detectar tempranamente desajustes entre lo desarrollado y la necesidad real de la operación, evitando retrabajos mayores al final del proyecto.

- El uso de Kanban con reuniones periódicas, en lugar de Scrum con sprints formales como se planificó inicialmente, se adaptó mejor a la disponibilidad y dinámica real del equipo, evidenciando la importancia de ajustar la metodología a las condiciones del equipo de trabajo.

- Centralizar el acceso a la API mediante variables de entorno (en lugar de URLs fijas en el código) resultó fundamental para evitar errores al alternar entre el entorno de desarrollo local y producción, una lección aprendida tras enfrentar varios incidentes de este tipo durante el desarrollo.

- La separación de bases de datos entre el entorno local de pruebas y producción permitió ejecutar pruebas destructivas sin riesgo, validando la importancia de mantener entornos aislados desde etapas tempranas del desarrollo.

- Incorporar el sistema de roles y permisos en una etapa intermedia del proyecto, en lugar de planificarlo desde el inicio, implicó revisar y ajustar funcionalidades ya construidas; de poder replantear el proyecto, este sistema se diseñaría desde las primeras fases de desarrollo.